## Slide 1: 期中阶段性展示
计05 刘子君

## Slide 2: 展示内容
选题简介
背景介绍
目前进展
Demo与初步实验分析
挑战与方法
下一步计划

## Slide 3: 选题简介
派生于proj202-Serverless-WASM-AIGC
关键词：Serverless, AIGC
主要目标 | 拆解任务 | 预计任务用时
搭建基于OpenFaas的高吞吐、低延迟AIGC推理Serverless平台 | 构建平台、部署服务 | 3 Days
 | 构建Demo演示，链接性能监测平台 | 6 Days
 | 分析并改善服务性能 (Profiling) | 15 Days
平台部署常见AIGC模型，提供针对性优化 | 调研并实现相关模型部署与服务 | 5 Days
 | 分析模型特性，实现优化方法 | 20 Days
平台资源调度兼容GPU资源，进一步提升服务性能 | 调研并尝试现有GPU资源分配方式 | 5 Days
 | 实现兼容GPU的调度算法 | 7 Days

## Slide 4: 展示内容
选题简介
背景介绍
目前进展
Demo与初步实验分析
挑战与方法
下一步计划

## Slide 5: 传统服务
gateway
cluster
requests

## Slide 6: 容器化
gateway
cluster
requests
node0
node1

## Slide 7: Serverless
gateway
cluster
requests
node0
node1
Scale from & to zero

## Slide 8: Serverless
gateway
cluster
requests
node0
node1
水平扩展

## Slide 9: Serverless
Serverless 是一种新兴的云计算模型，可以将应用程序部署到云上，但是不需要管理服务器或者运行时环境。用户只需要上传应用程序的代码和相关配置， Serverless 框架会根据用户的需求自动分配和调度计算资源，同时收取相应的费用。
优点：
  自动扩展和收缩
  快速部署、运行灵活和低成本
Function-as-a-Service：AIGC
  计算密集+资源集中型任务 v.s. 传统任务（持久化部署）
  图文创作者、研究者、相关爱好者……：大量随机请求

## Slide 10: Serverless+AIGC
常用AIGC模型：GPT，StableDiffusion
  模型大小：300MB-5GB，推理时间：500ms-30s
计算密集+资源集中型任务
  资源限制：不能持久化部署所有模型（传统服务）
  资源、延时限制：当请求量大时，不能针对每一个请求启动服务（现OpenFaas）
解决方案
  弹性伸缩
    进一步地，兼容GPU资源
  批处理（Batching）：合并多个请求，启动一个服务
Notes: Motivation

## Slide 11: 实验目标
主要目标 | 拆解任务 | 预计任务用时
搭建基于OpenFaas的高吞吐、低延迟AIGC推理Serverless平台 | 构建平台、部署服务 | 3 Days
 | 构建Demo演示，链接性能监测平台 | 6 Days
 | 分析并改善服务性能 (Profiling) | 15 Days
平台部署常见AIGC模型，提供针对性优化 | 调研并实现相关模型部署与服务 | 5 Days
 | 分析模型特性，实现优化方法 | 20 Days
平台资源调度兼容GPU资源，进一步提升服务性能 | 调研并尝试现有GPU资源分配方式 | 5 Days
 | 实现兼容GPU的调度算法 | 7 Days
 | 基本完成 |  | 难点 |  | 重点

## Slide 12: 目前进展
Openfaas
Runtime Rebatching (Function-Level)
Dispatcher
Dispatcher
Dispatcher
OTP (On Top of Platform)
General
Relatively Easy
*Latency
OpenFaas
Platform Injection
Lower Latency
*Hard to Implement
*Specific
*Limited by Framework
OpenFaas
In Function
Lower Latency
Easy
*Additional Scheduling

## Slide 13: 相关工作
INFless: A Native Serverless System for Low-Latency, High-Throughput Inference
  一个基于Serverless的AI推理框架，该框架可以满足低延时、高吞吐量、低开销的性能需求。
    内置批处理解决方案与异构硬件支持
    Combined Operator Profiling
    Long-Short Term Histogram (LSTH)
    策略降低冷启动时间

## Slide 14: 目前进展
系统架构
  K3d + K8s + OpenFaas: Serverless 平台
  CPU推理部署：GPT模型（目前选用轻量GPT-2）
  GPU推理部署：Stable Diffsion（目前选用v1-4）
  以上部署方案均集成了Docker Image，现共享至Hub，可以在任意机器上即时部署
  对应赛题基础要求1，2
在OpenFaas外集成Dispatcher
  目前实现基于队列的简单版本
dispatch
……
……

## Slide 15: 目前进展
性能监控
  普罗米修斯 – Grafana：完成通信

## Slide 16: 目前进展
Demo与用户流程模拟
场景：
  单请求（无并发）：单用户
  连续请求（无并发）：单用户
  短时多请求（有并发）：多用户
  长时多请求（有并发）：多用户
本地初步实验&分析

## Slide 17: Repo Wiki全流程记录

## Slide 18: User Demo
Stable Diffusion
  Base64 编解码转换
  GET “a bird fly in the sky.”
GPT-2

## Slide 19: 初步实验分析
Chart: Ave. Latency (ms)
| 1 | 2 | 3
Concurrency | 78 | 103 | 138
Batching | 80 | 98 | 120
Sequential | 67 | 123 | 190
Chart: Memory (MB)
| 1 | 2 | 3
Concurrency | 4400 | 4950 | 5643
Batching | 4376 | 4605 | 4833
Sequential | 4388 | 4412 | 4329
Chart: CPU Occupation
| 1 | 2 | 3
Concurrency | 1 | 2 | 3
Batching | 1 | 1 | 1
Sequential | 1 | 1 | 1

## Slide 20: 挑战与方法
现有批处理方法没有考虑AIGC模型特点
  文本生成：GPT
    公共前缀可以共同计算
  图像生成：Diffusion
    趋同内容可以合并计算
现有批处理方法没有对用户请求进行适应性聚合、分发
  不同长度的文本序列
  有共性的文本序列
    公共前缀
    内容趋同
Notes: 用户自己做的Batch未必是最优的。

## Slide 21: 相关工作
BATCH: Machine Learning Inference Serving on Serverless Platforms with Adaptive Batching
  Batching: 将若干个推理请求放在一起推理，可以充分利用GPU的并行资源
  batching是否好用取决了对批量大小，模型大小，以及延迟时间进行了最佳的配置
  模型大小 + 延迟时间 => 批量大小

## Slide 22: 挑战与方法
Prefix-based Batching
  考虑公共最长前缀、批大小和序列长度，平衡吞吐率和Latency
  字典树每个节点存储（字符串最大长度、最长等待时间）
  每接受一个请求，存入字典树，计算对应路径上的预计开销
    1*前缀开销+Batch[n*(最长字符串-前缀)]开销
  取“开销*(SLO-最长等待时间)”最小的相应字符串组成Batch
KNN-based Batching
  可以通过向量相似度衡量内容一致性
  通过K-近邻算法，选取相似的K个请求组成批次
我
你
在
好
哪

## Slide 23: 下一步计划
Repo全流程记录
  继续维护Wiki
进一步完成OTP Dispatcher部分
  考虑不同请求对象
尝试实现Prefix-based Rebatching
细化评测脚本（吞吐率）